PROJECT MEMO

my website 项目复盘与后续计划报告

网站完成度、技能配置、发布风险与下一阶段路线

| 项目项 | 当前记录 |
| --- | --- |
| 项目名称 | my website |
| 项目路径 | D:\601 codex\my website |
| 报告日期 | 2026-07-01 |
| 技术栈 | Astro 5 + MDX + TypeScript，静态站点 |
| 复盘范围 | 项目结构、构建状态、内容完成度、技能配置、网页制作 skills 调研、后续计划 |

一句话结论 这个项目已经是一个可构建、可继续填充的个人网站骨架；当前更像“准发布版”，主要缺口在内容厚度、依赖升级、正式部署与移动端/可访问性验收。综合完成度约 78/100。

# 执行摘要

网站核心保留范围明确：主页、关于、作品集、博客、实验室、简历，以及支撑这些页面的 Astro、内容集合、样式和项目本地 web-design skill 配置。

构建检查通过：npm ci 成功，npm run build 成功，生成 32 个静态页面，dist 输出约 4.35 MB。

项目还不建议直接作为最终公开版本发布：多数作品与博客条目仍偏短，英文内容未完全本地化，依赖审计存在 6 个漏洞提示，需要做升级分支验证。

skills 方面不适合“大量安装”。更稳妥的做法是保留当前 web-design-engineer，再补一个偏审核的网页规范 skill；视觉风格类 skill 作为可选增强。

# 当前完成度

| 维度 | 评分 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 网站架构 | 88/100 | Astro 路由、内容集合、双语页面、主题切换和目录组件已形成完整骨架。 |
| 内容厚度 | 66/100 | 作品与博客文件齐全，但多数文章仍像提纲或短稿，只有 Codex + 滴答清单文章较完整。 |
| 视觉与交互 | 78/100 | 已有统一视觉语言和暗色模式；仍需要截图级 QA、移动端细节检查和真实封面资产。 |
| 发布准备 | 68/100 | 构建通过，但还缺部署配置、依赖升级验收、链接检查、SEO/社交卡片检查。 |
| 技能与流程 | 76/100 | 项目本地 skill 配置已保留；发布审核、内容维护和视觉评审流程可继续固化。 |
| 综合成熟度 | 78/100 | 适合作为继续开发基线；公开发布前建议完成第一阶段清单。 |

# 项目现状记录

本轮检查后，项目保留为一个 Astro 静态个人网站。核心页面结构如下：

中文主线：主页、关于、实验室、简历、博客列表、博客详情、作品集、作品详情。

英文主线：/en 下保留对应页面，具备双语信息架构。

内容集合：6 个作品文件、4 篇博客文件；所有作品均具备标题、摘要、正文结构，5 个作品被设为 featured。

体验组件：BaseLayout、Header、Footer、ThemeToggle、TableOfContents 等基础组件完整。

文档与流程：docs/content-field-guide.md 记录内容维护方式；.claude-plugin/marketplace.json 指向项目本地 web-design skill。

# 构建与风险

| 检查项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 依赖安装 | 通过 | npm ci 成功；过程中出现 npm 配置警告，但未阻断安装。 |
| 构建 | 通过 | npm run build 成功，静态输出 32 页。 |
| 输出规模 | 正常 | dist 约 4.35 MB，适合静态托管。 |
| 依赖审计 | 需处理 | npm audit 报告 6 个漏洞：2 low、1 moderate、3 high。 |
| 升级建议 | 谨慎 | 自动修复会把 Astro 升到大版本，建议单独开升级分支验证，而不是直接强制修。 |
| 工作区状态 | 需提交 | package/package-lock 名称变更和 .claude-plugin、skills 仍处于未提交状态；main 分支领先远端 5 个提交。 |

依赖风险主要落在 Astro/Vite/esbuild/js-yaml/devalue 链路。考虑到当前是静态站点，运行面风险相对可控，但公开发布前仍应把 Astro 升级验证列为第一阶段任务。

# 网页制作 Skills 调研

调研结论不是“装得越多越好”。技能配置应围绕三个角色分层：搭建、视觉、审核。当前项目已经有搭建与视觉基础，最缺的是发布前审核与规范化检查。

| 候选 skill / 来源 | 建议 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 当前 web-design-engineer | 保留 | 已经是项目本地技能，负责高质量 Web artifact、视觉实现和体验要求，是当前网站建设的核心。 |
| Vercel Labs web-design-guidelines | 优先考虑安装 | 偏 UI/UX、可访问性和规范审核，适合做发布前检查；与现有搭建 skill 互补。 |
| Anthropic frontend-design | 可选安装 | 强调有辨识度的视觉方向、字体、色彩和布局决策；适合下一轮视觉升级。 |
| Emil Kowalski skills | 后续可选 | 更偏动画、交互和设计工程判断；当前内容未补齐前优先级低于审核类 skill。 |
| Addy Osmani agent-skills | 选择性参考 | 适合作为技能质量标准来源；不建议整包安装，避免流程噪音。 |
| awesome-agent-skills / Agent Skills Library / DEV 清单 | 只作发现入口 | 目录型资源覆盖面广，但需要逐个审查来源、安全性和适配栈。 |
| 商业 marketplace skills | 暂不建议 | 透明度与可审计性通常低于开源 SKILL.md；现阶段没有必要付费扩张。 |

## 推荐技能配置

短期：保留 skills/web-design-engineer，并把 web-release-checklist 或 Vercel web-design-guidelines 加入项目本地审核流程。

中期：如果网站要进入更强作品集风格，再考虑安装 Anthropic frontend-design，用于重新审视首页、作品详情和视觉系统。

后期：当页面开始增加动画、动效叙事或复杂交互，再评估 Emil Kowalski 的设计工程 skills。

不建议：把大型 skill 目录一次性复制进项目。这样会增加维护负担，也会让代理在执行时更容易选错流程。

# 未来开发计划

| 阶段 | 时间建议 | 重点任务 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：发布前整理 | 1-2 天 | 提交当前清理结果；清除构建缓存；建立发布检查；升级依赖分支；跑桌面/移动端视觉 QA。 | 构建、预览、链接、主题切换、移动端截图均通过；依赖升级路径明确。 |
| 第二阶段：内容可信度 | 3-7 天 | 补齐 3 个最重要作品的背景、过程、问题、方法、结果；完善关于页和简历页。 | 作品详情能体现真实思考与产出，不再只是条目说明。 |
| 第三阶段：发布与可发现性 | 1 周 | 选择部署平台；配置域名、SEO、Open Graph、sitemap、robots；检查公共联系方式。 | 网站可公开访问，搜索和分享卡片表现正常。 |
| 第四阶段：持续运营 | 2-4 周 | 建立内容更新节奏；增加真实封面资产；记录网站变更日志；做性能和可访问性复检。 | 网站从作品容器变成稳定维护的个人主页。 |

# 具体待办清单

把当前项目改名、清理和 skills 配置提交到 Git，并决定是否推送远端。

删除或忽略本轮审计生成的 node_modules、.astro、dist 等构建产物，避免把缓存当成源码。

新建依赖升级分支，测试 Astro/Vite 相关升级，避免直接用强制修复影响站点。

给作品集选出 3 个核心案例，每个至少补齐：背景、目标、过程、关键决策、结果、复盘。

检查英文页面是否只保留框架还是需要完整翻译；如果暂时不维护英文，建议降低入口权重。

做一次真实浏览器 QA：桌面、窄屏、暗色模式、目录跳转、返回导航、博客和作品详情页。

在项目本地补一个发布检查 skill 或文档，让之后每次发布都有固定流程。

# 值得记录的有趣发现

这个项目的“技能化”方向已经成形：不是普通静态站点，而是把网站制作流程和 agent 使用习惯一起打包。

内容层面最有潜力的长文是 Codex + 滴答清单 MCP 个人计划助手；它比其他短稿更接近可公开发布的经验文章。

当前网站适合定位为“个人作品与工作流实验室”，而不是单纯简历页。这样可以容纳作品、自动化、工具链、游戏分析和写作。

后续最有杠杆的改动不是换框架，而是把几个核心页面写深、做真实封面，并建立一次发布前验收流程。

# 来源清单

以下链接用于本次网页制作 skills 调研。报告只采用公开可访问的文档、开源仓库或目录型资源，并对目录型资源保持保守建议。

Anthropic frontend-design skill: https://github.com/anthropics/skills/blob/main/skills/frontend-design/SKILL.md

Vercel Labs web-design-guidelines skill: https://github.com/vercel-labs/agent-skills/blob/main/skills/web-design-guidelines/SKILL.md

Emil Kowalski Design Engineer Skills: https://github.com/emilkowalski/skills

Addy Osmani agent-skills: https://github.com/addyosmani/agent-skills

Claude Code Skills documentation: https://code.claude.com/docs/en/skills

VoltAgent awesome-agent-skills: https://github.com/VoltAgent/awesome-agent-skills

Agent Skills Library: https://mcpservers.org/agent-skills

frontend-design-principles skill: https://github.com/joshuadavidthomas/agent-skills/blob/main/frontend-design-principles/SKILL.md

LobeHub frontend-design listing: https://lobehub.com/de/skills/agent-skills-hub-agent-skills-hub-frontend-design

DEV curated frontend agent skills article: https://dev.to/finfin/awesome-frontend-agent-skills-a-curated-list-of-skillmd-for-frontend-dev-2oha

# 附录：本轮检查记录

| 项目记录 | 值 |
| --- | --- |
| package name | my-website |
| Astro 版本 | ^5.13.0 |
| MDX 集成 | @astrojs/mdx ^4.0.8 |
| 内容数量 | 作品 6 个，博客 4 篇 |
| 构建结果 | 成功，32 个页面 |
| 审计风险 | npm audit: 6 个漏洞提示，建议升级分支处理 |
| 本地技能 | .claude-plugin 指向 skills/web-design-engineer |